| Д О Г О В О Р ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| № 07/РД – 14 - ...... / .............. 2019 г. |  |  |
| Днес, ..................... 2019 г., в гр. Габрово, между: |  |  |
| НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА |  |  |
| адрес: гр. София 1407, ул. “Кричим” №1, БУЛСТАТ: 121858220, чрез РЗОК-Габрово, гр. Габрово, ул. „Отец Паисий” № 25, БУЛСТАТ 1218582201499 представлявана от Захари Илиев Дошков – Директор, упълномощен със Заповед № РД-09-239/08.03.2019 г. на Управителя на НЗОК |  |  |
| наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна, |  |  |
| и |  |  |
| ........................., ЕИК ..........................., адрес: гр. ...................., ул. „.............” № ....., представлявано от Управителя си – ................................, ЕГН ......................, наричано в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ |  |  |
| на основание чл. 112 (1) от ЗОП, както и Решение № ..........................2019 г. за определяне на изпълнител |  |  |
| се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор“, с предмет: |  |  |
| „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения в РЗОК – Габрово, включително доставка и монтаж на резервни части ” |  |  |
| Страните се споразумяха за следното: |  |  |
| І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. |  |  |
| 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу възнаграждение „Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения в РЗОК – Габрово, включително доставка и монтаж на резервни части ” съгласно Техническата и Ценовата оферта на Изпълнителя, които са неразделна част от този договор. |  |  |
| 1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението за следгаранционното сервизно обслужване на климатиците съгласно Техническата и Ценовата му оферти, което включва: - измерване параметрите на въздуха – температура и напор; - контрол на хладилните кръгове; - почистване на филтрите; - контрол на ел. захранването; - контрол на включване режимите на работа – охлаждане/отопление; - констатация и отстраняване на възникнали проблеми; - дозареждане с фреон; - доставка на резервни части; - демонтаж на дефектирали части и компоненти и подмяната им с нови и неупотребявани такива; - привеждане и поддържане на климатиците в състояние – годно за експлоатация; |  |  |
| 1.2. Когато при необходимост от доставка на резервни части за морално и/или физически остаряла техника е невъзможно да се осигурят нови части, или цената им се явява неоправдано висока спрямо балансовата стойност на техниката, Изпълнителят ще отправя сервизна препоръка за влагане на употребявани части/компоненти и при тяхната доставка/влагане ще издава писмена гаранция за минимум 3 месеца. |  |  |
| ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. |  |  |
| 2.1. Възложителят има разполагаем ресурс за плащане по този договор в размер на 1400 (хиляда и четиристотин) лв. с ДДС. |  |  |
| 2.2. Плащането се извършва по цени, описани в ценовото предложение на Изпълнителя. |  |  |
| 2.4. Заплащането на всички дейности извън дейностите, описани в ценовото предложение на Изпълнителя, се доказват с фактури и подробни количествено-стойностни сметки. |  |  |
| 2.5. Плащането става в български левове, с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от Изпълнителя: |  |  |
| BIC: ....................... |  |  |
| IBAN: ....................... |  |  |
| БАНКА: ....................... |  |  |
| То се извършвав в срок от 10 (десет) работни дни след представена фактура и подписан от упълномощеното/ите лице/а по договора на двете страни приемо-предавателен протокол за доставените и заменени резервни части и консумативи или извършени ремонтни работи. |  |  |
| Изпълнителят е длъжен незабавно да уведоми писмено Възложителя за всички последващи промени по посочената банкова сметка. В случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. |  |  |
| 2.6. Фактурата да бъде издадена на името и адреса на РЗОК - Габрово и ще бъде подписана за МОЛ и „получател” на услугата от Захари Дошков – Директор на РЗОК-Габрово. |  |  |
| 2.7. Договорените цени са окончателни и не подлежат на актуализация за срока на настоящия договор. |  |  |
| 2.8. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че Изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на т. 9.3. |  |  |
| ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. |  |  |
| 3.1. Договорът влиза в сила от деня, следващ подписването му и има действие 12 (дванадесет) календарни месеца или до изчерпване на разполагаемия ресурс по чл. 2.1. |  |  |
| 3.2. Мястото на изпълнение на поръчката са помещенията, където са разположени климатиците на Възложителя, а при необходимост - сервизните бази на Изпълнителя. |  |  |
| ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. |  |  |
| 4. Възложителят има право: |  |  |
| 4.1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности съгласно подадената оферта. |  |  |
| 4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на Изпълнителя. |  |  |
| 4.3. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа и да изисква от Изпълнителя отстраняване на недостатъците в минимален срок и за негова собствена сметка. |  |  |
| 4.4. Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители – ако е приложимо. |  |  |
| 4.5. Възложителят възлага ремонтните дейности с писмена заявка, подадена устно, по телефон, изпратена по факс или по ел. поща до Изпълнителя, в която уточнява вида и обема на възлаганата работа, сроковете за изпълнение и цената, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя. |  |  |
| 5. Възложителят е длъжен: |  |  |
| 5.1. Да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор. |  |  |
| 5.2. Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта. |  |  |
| 5.3. Възложителят се задължава да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие, ако такова е необходимо, с оглед качествено и своевременно изпълнение на възложените по този договор работи. |  |  |
| 5.4. Възложителят е длъжен да заплати договорното възнаграждение в сроковете и по начина, уговорени в настоящия договор, в т. ч. и закупените от изпълнителя резервни части, материали и консумативи, вложени в дейността при изпълнението на договора. |  |  |
| 6. Изпълнителят има право: |  |  |
| 6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор. |  |  |
| 6.2. Да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение на договора. |  |  |
| 7. Изпълнителят e длъжен: |  |  |
| 7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, в това число - техническото и ценовото предложения, които са неразделна част от настоящия договор. |  |  |
| 7.2. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на Възложителя в 3-дневен срок. |  |  |
| 7.3. Да извърши посоченото в чл. 1 от настоящия договор, според изискванията на Възложителя, като поема задължението да изпълни заявените ремонтни работи или дейности по профилактика в срок 2 дни от заявката. |  |  |
| 7.4. Да извърши профилактика на всички климатици веднъж на 12 месеца. |  |  |
| 7.5. При възникнала необходимост - да извършва ремонт на повредените климатици, като осигури доставката и монтажа на нови, неупотребявани и оригинални резервни части. Той документира необходимостта от конкретни ремонтни дейности с констативен протокол. Когато в хода на изпълнение на една поръчка възникне необходимост от извършване на допълнителен обем работи, неупоменати в поръчката, изпълнителят изготвя писмена сервизна препоръка и я предоставя на Възложителя. |  |  |
| 7.6. В случай на некачествен ремонт той е длъжен да отстрани дефектите за своя сметка. |  |  |
| 7.7. Да уведомява Възложителя за хода на изпълнение на възложената му работа, както и за всяка промяна на обстоятелствата и възникнали затруднения. |  |  |
| 7.8. При извършване на работата да проявява грижата на добър стопанин към имуществото на Възложителя. |  |  |
| 7.9. Да не разпространява сведения, получени при или по повод на извършваната работа. |  |  |
| 7.10. Да пристъпи към извършване на ремонт на климатиците на Възложителя с предимство в рамките на 4 часа след подадена писмена заявка, подадена лично, по факс или e-mail и да приключи дейността в срока по чл. 7.3. |  |  |
| V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – този раздел не е приложим. Възложителят по настоящия договор не поставя изискване за внасяне на гаранция за изпълнение при наличие на предпоставката по чл. 59 (5), т. 2 от ЗОП. |  |  |
| 8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на ……. (……………............) лева, |  |  |
|  | (с думи) |  |
| представляващи .......... (%) от неговата обща стойност, без ДДС. |  |  |
| 8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от …………дни. |  |  |
| 8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. |  |  |
| 8.4. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по т. 8.1 в срок от …………. дни след приключване на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него. |  |  |
| 8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа ....... (.............) част от гаранцията за изпълнение за обезпечаване задължението за гаранционна поддръжка, а останалата част освобождава след приемане на изпълнението. |  |  |
| (с думи) |  |  |
| 8.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответна част от гаранцията за изпълнение след завършване и приемане на всеки отделен етап. |  |  |
| 8.7. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение. |  |  |
| VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. |  |  |
| 9.1. Приемането на извършената работа по т. 1 се извършва от определени от страна на Възложителя и Изпълнителя лица. |  |  |
| 9.2. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата по чл. 9.1 на протокол за извършени ремонтни дейности. |  |  |
| 9.3. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнителя. |  |  |
| VІІ. НЕУСТОЙКИ. |  |  |
| 10.1. В случай на забавяне извън хипотезите по раздел VIII при изпълнението на работата по договора, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на 0.3 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % (десет процента) от стойността, посочена в чл. 2.1. |  |  |
| 10.2. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди. |  |  |
| VІІІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. |  |  |
| 11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетения и неустойки за претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила. |  |  |
| 11.2. В случай, че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. |  |  |
| 11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 3 (три) от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. |  |  |
| 11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира. |  |  |
| Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. |  |  |
| 12.1. Настоящият договор се прекратява: |  |  |
| 12.1.1. С изтичане на срока по т. 3.1 или с достигане на предвидената прогнозна стойност от 1 167 лв. без ДДС, освен ако от ЦУ на НЗОК не бъде писмено одобрена по-голяма сума. |  |  |
| 12.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; |  |  |
| 12.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора – с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; |  |  |
| 12.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно писмено предизвестие от Възложителя до Изпълнителя; |  |  |
| 12.1.5. С окончателното му изпълнение; |  |  |
| 12.1.6. По реда на Глава XIII, Раздел II. от Закона за обществените поръчки; |  |  |
| 12.1.7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка – предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата. |  |  |
| 12.2. Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, когато Изпълнителят: |  |  |
| 12.2.1. виновно забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 15 работни дни; |  |  |
| 12.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани недостатъци; |  |  |
| 12.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; |  |  |
| 12.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; |  |  |
| 12.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация. |  |  |
| 12.3. Възложителят може да прекрати договора едностранно с 10 (десет) дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по изпълнение на договора. |  |  |
| ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ. |  |  |
| 13. Страните се договарят, че гаранционният срок на извършеният ремонт в съответствие с Техническата оферта е ........., считано от датата на извършването му, а гаранционният срок на вложените резервни части, консумативи и материали – в съответствие с посоченото от производителя им или повече. |  |  |
| 14. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки. |  |  |
| 15. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са предадени лично в писмен вид, изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна. |  |  |
| 16. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес. |  |  |
| 17. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие – ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България. |  |  |
| 18. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство. |  |  |
| 19. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор на трета страна. |  |  |
| Неразделна част от настоящия договор са: |  |  |
| 1. Техническата оферта на Изпълнителя; |  |  |
| 2. Ценовата оферта на Изпълнителя; |  |  |
| Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра – един за ЦУ на НЗОК, един за РЗОК-Габрово и един за Изпълнителя. |  |  |
| За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, |  | За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, |
| Директор: |  | Управител: |
| (Захари Дошков) |  | (..............................) |

Главен счетоводител:

...........................

Съгласувано:

гл. юрисконсулт - ...............