НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

РАЙОННА  ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА  КАСА  -  ВИДИН

3700 - Видин, адрес: бул. “ПАНОНИЯ” № 2, ПК 2.

тел: 094/609-810

УТВЪРЖДАВАМ:

# ДИРЕКТОР РЗОК – ВИДИН

/Д-Р ВЛАДИМИР ВЪЛЧЕВ/

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА ОФЕРИРАНЕ

ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСМА „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

„РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ПОДМЯНА НА СЧУПЕНИ ФАСАДНИ ОБЛИЦОВЪЧНИ ПЛОЧИ И УКРЕПВАНЕ НА ФАСАДНАТА ОБЛЦОВКА ОТ НА СГРАДАТА НА РЗОК - ВИДИН”

I. НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) - Видин, адрес: гр. Видин, бул. "Панония" № 2.

Лице за контакти: д-р Владимир Иванов Вълчев, телефон: 094 609 810, е-mail: vidin@nhif.bg, факс: 094 609 811.

II. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА, ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ И ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

Обект на поръчката е строителство, включващо строителни и монтажни работи в сградата на РЗОК – Видин.

Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 5 833,33 (пет хиляди осемстотин тридесет и три лева и 33ст.) лева без вкл. ДДС или 7 000 (седем хиляди) лева с вкл. ДДС.

Източникът на финансиране на обществената поръчка е бюджетната сметка на РЗОК- Видин.

III. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Предметът на поръчката обхваща извършването на следните дейности:

Ремонт и укрепване на фасадна облицовка, включващ:

1. детайлен оглед и установяване на дефектите на фасадни облицовъчни плочи – обща площ за проверка 600 кв. м;

2.  демонтаж почистване и повторно  залепяне на отлепени плочи и укрепване (с дюбели), където е необходимо – около 30% от общата площ;

3. доставка и монтаж на липсващи фасадни плочи  (врачански варовик) – обща площ около 10 % от общата площ;

4 Боядисване с фасадна боя на подпрозоречен надпрозоречен камък (хоризонтален фриз под и над прозореца)* – обща площ 696 л. м.

*С цвят по избор на Възложителя.

Огледът може да бъде извършван всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа в срока на валидност на публичната покана.  При извършване на огледа се попълва Декларация Образец № 4 към настоящите Технически изисквания и указания за офериране, която се подписва от представляващия участника (или изрично упълномощено от него лице) и представител на възложителя и задължително се прилага към офертата.За контакти за огледа – Елеонора Цолова Микова – младши експерт в отдел "Административно и правно обслужване на дейността", тел.094 609 859.

Дейностите могат да бъдат осъществявани и в рамките на работното време на РЗОК–Видин, без да се нарушава работният процес и безопасността на служителите и гражданите.

Извършваните строителни работи следва да бъдат извършени с необходимото качество, като доставените материали и консумативи следва да съответстват на БДС (респективно  европейските стандарти) и да бъдат придружени от съответните документи доказващи качеството.

Всички предварителни, подготвителни, допълнителни и последващи дейности (извън изрично посочените от Възложителя) във връзка с изпълнението на поръчката като примерно посочените:

- изнасяне, товарене и извозване на строителни отпадъци и възстановяване на околното пространство;

- направа на временни съоръжения или използването на каквато и да е техника във връзка със строителството;

- транспортни разходи във връзка с изпълнението на поръчката;

- заплащане на дължими местни такси, цени на права на територията на община Видин във връзка със строителството;

- създаване на временна организация на движението (при нужда) и др.

са изцяло за сметка на изпълнителя.

Изпълнителят е длъжен по време на строителството сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд(ЗЗБУТ) и Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министъра на труда и социалната политика и Министъра на регионалното развитие и благоустройство, включително за своя сметка да назначи, координатор по безопасност и здраве.

При приключване на строителните работи се съставя двустранен протокол за приемането им от страна на възложителя (Образец № 1 към договора).

Срок за изпълнение на предмета договора: не повече от 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на сключването  му.

Гаранционни срокове-съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 на Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждането в експлоатация на строежите в Р. България минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство(Обн. ДВ бр. 72 от 15.08.2003г.).

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

Класирането на офертите ще се извърши по критерия „най-ниска цена”. Сравнява се сборът от предложените от участниците общи цени за изпълнение на целия предмет на поръчката. Крайното класиране на участниците се извършва във възходящ ред, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска обща цена за изпълнение без вкл. ДДС.

Ако "най-ниската цена" се предлага в две или повече оферти, се провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място.

V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър (ЦПРС) на строителя за изпълнението на строежи от първа група, 5-та категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 2 от ЗУТ, и да притежава удостоверение за тях, съгласно закона за камарата на строителите, обн. ДВ бр. 108 от 29.12.2008г. или съответен регистър на държава членка на Европейския съюз, или еквивалентен документ на друга държава, страна по споразумението за европейско икономическо пространство, с обхват на дейностите, съответстващи на изпълнение на строежи втора категория.(чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на строителите).

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с посочено наименование на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс или електронен адрес. Пликът трябва да e адресиран както следва:

гр. Видин 3700

бул. "Панония" № 2

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Видин

За обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: „Ремонтно - строителни работи за подмяна на счупени фасадни облицовъчни плочи и укрепване на фасадна облицовка на сградата на РЗОК - Видин”

Всяка оферта следва да съдържа следните документи:

1. Данни за лицето, което прави предложението (съгласно Образец № 1 към настоящите Технически изисквания и указания за офериране (ТИУО), с посочване на единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция. Когато участникът не представи ЕИК съгласно чл. 23 от ЗТР, освен копие от документа за регистрация, прилага и заверено копие на документ за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица представят еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени (в официален превод);

2. Оферта (съгласно Образец № 2 към настоящите ТИУО) с посочен срок на валидност, който не следва да е по-кратък от 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти;

3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а" - "д" и ал. 5 от ЗОП (съгласно Образец № 3 към настоящите ТИУО);

4. Декларация (в свободен текст), че участникът е вписан в ЦПРС за минимум видовете строителни и монтажни работи, посочени в настоящите Технически изисквания и указания за офериране;

5. Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO9001-2008;

6. Декларация за извършен оглед (съгласно Образец № 4 към настоящите ТИУО);

7. Техническо предложение (съгласно Образец № 5 към настоящите ТИУО);

8. Ценово предложение (съгласно Образец № 6 към настоящите ТИУО).

Документите се изготвят на български език, а документите на чужд език се представят и в превод на български език (с изключение на тези, за които изрично е посочено изискването за официален превод). В случай на несъответствие между българския и текста на чужд език, текстът на български език се ползва с приоритет. Документите, представени във вид на копие, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващо/и участника, и свеж печат.

Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции съгласно удостоверението за актуално състояние. В случай, че са подписани от упълномощено лице, се изисква прилагане на изрично нотариално заверено пълномощно от лицата с представителни функции.

По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето с представителни функции съгласно удостоверението за актуално състояние, или упълномощено от него лице.

При изготвяне на офертите си участниците следва да се придържат стриктно към изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана, настоящите ТИУО и приложенията към тях. Оферти, в които не е спазено някое от изискванията на Възложителя, няма да бъдат разглеждани, а подалите ги участници – ще бъдат отстранени от участие.

VI. СРОК И МЯСТО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ДАТА, ЧАС И МЯСТО НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

Офертите трябва да бъдат представени в деловодството на РЗОК - Видин на адрес: гр. Видин, бул. "Панония" № 2, ет. 1, ст. 106, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне в срока за получаване на офертите, посочен в публичната покана, Раздел III, поле „Срок за получаване на офертите”.

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, в административната сграда на РЗОК – Видин, етаж 2, ст. 204, на датата и в часа, посочени в публичната покана, Раздел III, поле „Допълнителна информация”.

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

При сключване на договор определеният за изпълнител участник е длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” – „д” от ЗОП (освен когато законодателството на държавата,  в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя); декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

Приложения:

- Данни за лицето, което прави предложението (Образец № 1);

- Оферта (Образец № 2);

- Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 3);

- Декларация за извършен оглед (Образец № 4);

- Техническо предложение (Образец № 5);

- Ценово предложение (Образец № 6);

- Декларация за осигурена техническа възможност за изпълнение на поръчката(Образец № 7);

- Проект на договор (Образец № 8).

Образец № 1

ДАННИ ЗА ЛИЦЕТО, КОЕТО ПРАВИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

- …………………………………………………………………………………………………….

(Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

- Административни сведения:

2.1.Наименование на участника........................................................................................................

2.2.Координати

Седалище...........................................................................................................................................

Адрес за кореспонденция ................................................................................................................

Телефон: ......................................................

Факс: ............................................................

Е-mail: ..........................................................

(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимия брой полета)

2.3.Лице, представляващо участника, по учредителен акт: ...........................................................

(трите имена)

.....................................................................................................................................................................

(данни по документ за самоличност)

.....................................................................................................................................................................

(длъжност)

(ако лицата са повече от едно, се добавят необходимия брой полета)

2.4.Обслужваща банка: ......................................................................................................................

(наименование на обслужващата банка, I B A N  сметка, B I C код на банката)

Титуляр на сметката: ...........................................................................................................................

Във връзка с настоящата поръчка декларираме, че: няма да ползваме / ще ползваме (ненужното се зачерква) следния/те подизпълнител/и:

..................................................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)

Дата ..............................                                                     ПОДПИС (И ПЕЧАТ): .......................

(име и фамилия)

Образец № 2

ОФЕРТА

Настоящата оферта е подадена от  ..................................................................................

(наименование на участника)

и подписана от .............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)

в качеството му на .......................................................................................................................

(на длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта съгласно публична покана по реда на Глава Осма „а“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонтно - строителни работи за подмяна на счупени фасадни облицовъчни плочи и укрепване на фасадна облицовка на сградата на РЗОК - Видин”.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичането на 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Заявяваме, че:

- сме запознати с указанията и условията в поканата и приложенията към нея по обявената от Вас обществена поръчка, както и с изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и ги приемаме без възражения;

- ще изпълняваме дейностите по предмета на поръчката в съответствие с Техническата спецификация, изискванията на Възложителя и всички действащи нормативни документи, относими към тези дейности;

- при предложените от нас условия и цена в настоящата оферта сме включили всички разходи, които са необходими за качественото изпълнение на поръчката в описания вид и с изискуемото качество.

Дата, ..............................                                           ПОДПИС (И ПЕЧАТ): ......................................

(име и фамилия)

Образец № 3

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ – „д“ и ал. 5 от

Закона за обществените поръчки

Подписаният/та ...............................................................................................................................

(трите имена)

…………………………………………………………………………………………………..................

- (данни по документ за самоличност)

- в качеството си на ………….………..…………………………………….………..................................

(длъжност)

на  ………………………………………………………………………….................................................

(наименование на участника)

Забележка: титулната част от настоящата декларация се възпроизвежда толкова пъти, колкото е броя на лицата, които представляват участника и се  попълват за всяко от тези лица, вкл. и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП ........................................................................ (посочва се името на представляващия участника) не съм осъждан (а) с влязла в сила присъда /  реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

(текстовете на т. 1 се възпроизвеждат толкова пъти колкото е броя на лицата, които представляват участника и се  попълват за всяко от тези лица, вкл. и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България)

2.  В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП ........................................................................ (посочва се името на представляващия участника) не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

(текстът на т. 2 се възпроизвежда толкова пъти колкото е броя на лицата, които представляват участника и се  попълва за всяко от тези лица, вкл. и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България)

3.  Представляваният от мен участник не е сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване  на конфликт на интереси.

Публичните регистри, в които се съдържа информация за посочените обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят служебно на възложителя информация за тези обстоятелства, са:

1. ........................................

2. .......................................

(Посочва се например: Търговски регистър, Регистър Булстат и др. съобразно законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в седемдневен срок от настъпването на съответната промяна.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата, ..............................                                                     ПОДПИС: ...........................

(име и фамилия)

[ПОДПИС: ...........................  ]

(име и фамилия)

Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕН ОГЛЕД

Подписаният/та ...............................................................................................................................

(трите имена)

…………………………………………………………………………………………………..................

- (данни по документ за самоличност)

- в качеството си на ………….………..…………………………………….………..................................

(длъжност)

на  ………………………………………………………………………….................................................

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Извърших посещение и оглед на всички части от сградата на РЗОК – Видин, по отношение на които ще се извършват строителни дейности. Запознат съм с всички особености и условия, свързани с пълното, качествено и срочно изпълнение на предмета на поръчката и които биха оказали влияние при определянето на цената за изпълнение на поръчката.

Забележка: ако огледът се извършва от упълномощено лице, към декларацията се прилага изрично пълномощно в оригинал.

Дата, ..............................                                           ПОДПИС (И ПЕЧАТ): ......................................

(име и фамилия)

ПОДПИС на представител на Възложителя:                                           ......................................

(име и фамилия)

Образец № 5

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ....................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ..............................................................................................................................

(трите имена)

в качеството му на ........................................................................................................................

(на длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с публичната покана и всички документи и образци към нея относно обществена поръчка с предмет „Ремонтно - строителни работи за подмяна на счупени фасадни облицовъчни плочи и укрепване на фасадна облицовка на сградата на РЗОК - Видин” удостоверяваме и потвърждаваме, че отговаряме на изискванията и условията, посочени в публичната покана и приложенията към нея, приемаме ги и сме съгласни с тях.

Ако е необходимо извършването на допълнителни видове и/или количества работи и/или влагане на допълнителни материали, които не сме предвидили и посочили в настоящото техническо предложение, последните ще бъдат извършени изцяло за наша сметка.

Гарантираме, че ще спазим изискването за гаранция на СМР по чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 на Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждането в експлоатация на строежите в Р. България минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство(Обн. ДВ бр. 72 от 15.08.2003г.).

Гарантираме, че по време на строителството сами и за своя сметка ще осигурим изпълнението на изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд(ЗЗБУТ) и Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министъра на труда и социалната политика и Министъра на регионалното развитие и благоустройство, включително за своя сметка да назначи, координатор по безопасност и здраве.

Приемаме да изпълним предмета на поръчката за срок не по-дълъг от 45 календарни (четиридесет и пет) дни, считано от датата на сключване на договора.

Дата, ..............................                                           ПОДПИС  (И ПЕЧАТ): ......................................

(име и фамилия)

Образец № 6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от  ...................................................................................................................................................

(наименование на участника)

и подписано от ..............................................................................................................................

(трите имена)

в качеството му на ........................................................................................................................

(на длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение относно обществената поръчка с предмет „Ремонтно - строителни работи за подмяна на счупени фасадни облицовъчни плочи и укрепване на фасадна облицовка камък на сградата на РЗОК - Видин”.

| № | Вид дейност | Цена за единица мярка без вкл. ДДС и с вкл. ДДС |  | Цена за общото количество без вкл. ДДС и с вкл. ДДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V | VI |
| 1. | Ремонт на фасадна облицовка: Детайлен оглед и установяване на дефектите на фасадни облицовъчни плочи – обща площ за проверка 600 кв.м |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт на фасадна облицовка: Демонтаж, почистване и повторно залепяне на отлепени плочи и укрепване (с дюбели), където е необходимо – около 30% от общата площ |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт на фасадна облицовка: Доставка и монтаж на липсващи фасадни плочи (врачански варовик) – около 10 % от общата площ |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт на фасадна облицовка: Боядисване с фасадна боя на подпрозоречен и надпрозоречен камък(хоризонтален фриз под и над прозореца) – общо 679 л. м |  |  |  |  |
| 5. | Общо: |  |  |  |  |

Обща стойност на предложението:

...................................................................................…… лв. без  ДДС (сумата от ред 5 на колона V)

посочва се цифром и словом

или ....................................................................................... лв. с ДДС (сумата от ред 5 на колона VI)

посочва се цифром и словом

Забележка: Общата стойност за изпълнение на поръчката не следва да надвишава прогнозната стойност на поръчката, посочена в Техническите изисквания и указания за офериране и в публичната покана. В противен случай офертата на участника няма да бъде разглеждана, а той ще бъде отстранен от участие.

Предлаганите цени са крайни и включват всички разходи за пълното изпълнение на поръчката (материали, консумативи, труд, амортизация, печалба и др.).

Дата, ..............................                                     ПОДПИС (И ПЕЧАТ): ......................................

(име и фамилия)

Образец № 7

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за осигурена техническа възможност за изпълнение на поръчката

Подписаният (ната) .................................................................................................................,

с лична карта №........................., издадена на............................... от ..................................., в

качеството ми на .......................................................................................................................

(длъжност)

на ...............................................................................................................................................,

(наименование на участника)

ЕИК: ......................., със седалище и адрес на управление: ................................................. .......................................................................................................... – оферент в отговор на публична покана за „Ремонтно - строителни работи за подмяна на счупени фасадни облицовъчни плочи и укрепване на фасадна облицовка камък на сградата на РЗОК - Видин”.

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Имам техническа възможност за изпълнение на поръчката и мога да осигуря квалифициран технически персонал на обекта.

Всички предварителни, подготвителни, допълнителни и последващи дейности във връзка с изпълнението на поръчката като примерно посочените:

- Проверка, изчистване и отстраняване на компрометирани участъци по външните фасадни стени;

- Направа на временни съоръжения или използването на каквато и да е техника във връзка със строителството;

- Създаване на временна организация на движението (при нужда) и др.

са изцяло за моя сметка.

Дата: ................2015 г.					Декларатор: .........................

(подпис и печат)

Образец № 8

п р о е к т

Д О Г О В О Р №…………….

за възлагане на обществена поръчка

Днес, …………….2015 г. в гр. Видин, между:

НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, с адрес: гр. София,  ул. “Кричим” № 1, БУЛСТАТ: Ю121858220, представлявана от директора на Районна здравноосигурителна каса гр. Видин – д-р Владимир Иванов Вълчев, въз основа на Заповед № РД-09-502/26.05.2015 г. на Управителя на НЗОК - от една страна, наричана по-долу за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", и

.................................... седалище и адрес на управление ......................................,  БУЛСТАТ/ЕИК .........................., представляван от .................................., определен за изпълнител след проведена обществена поръчка, по реда на глава осма „а” от ЗОП (събиране на оферти чрез публикуване на публична покана), наричан по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна,

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор”, с предмет: „Ремонтно - строителни работи за подмяна на счупени фасадни облицовъчни плочи и укрепване на фасадна облицовка на сградата на РЗОК - Видин”.

## І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу заплащане на възнаграждение (цената за изпълнение на настоящия договор) да изпълни следното: да извърши ремонтно – строителни работи за подмяна на счупени облицовъчни плочи и укрепване на фасадна облицовка на сградата на РЗОК – Видин, по видове дейности, подробно посочени в техническата спецификация и техническото му предложение, неразделна част от настоящия договор.

## ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши предмета на договора в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в сроковете, посочени в настоящия договор.

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) да изпълни всички дейности по предмета на договора точно (в количествено, качествено и времево отношение);

(2) да спазва всички действащи технически нормативи, стандарти, инструкции и правила за безопасност на труда;

(3) да извършва строителните работи с необходимото качество, като доставените материали и консумативи следва да съответстват на БДС (респективно  европейските стандарти) и да бъдат придружени със съответните документи доказващи качеството;

(4) да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при откриване на пропуски, неточности и неясноти и да поиска съответните писмени инструкции;

(5) да извърши всички предварителни, подготвителни, допълнителни и последващи дейности (извън изрично посочените от Възложителя) във връзка с изпълнението на поръчката като примерно посочените:

- изнасяне, товарене и извозване на строителни отпадъци и възстановяване на околното пространство;

- направа на временни съоръжения или използването на каквато и да е техника във връзка със строителството;

- транспортни разходи във връзка с изпълнението на поръчката;

- заплащане на дължими местни такси, цени на права на територията на община Видин във връзка със строителството;

- създаване на временна организация на движението (при нужда) и др.

изцяло за своя сметка.

(6)Изпълнителят е длъжен по време на строителството сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд(ЗЗБУТ) и Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от Министъра на труда и социалната политика и Министъра на регионалното развитие и благоустройство, включително за своя сметка да назначи, координатор по безопасност и здраве.

(7) да изпълнява всички дейности вътре в сградата на РЗОК - Видин извън рамките на работното време на РЗОК – Видин, като се съобразява с установения в сградата охранително - пропускателен режим, а по отношение на дейностите по външната част на сградата - в рамките на работното време на РЗОК–Видин, без да се нарушава работният процес и безопасността на служителите и гражданите.

(8) да опазва имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с грижата на добър стопанин;

(9) при приключване на строителните работи да се състави двустранен протокол за приемането им от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Образец № 1 към договора);

(10) да изпълни предмета на договора в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява сведения, станали му известни при или по повод на изпълнението на договора.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи дължимото възнаграждение при пълно, качествено и в срок изпълнение на договора.

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за срочно изпълнение на предмета на договора.

## ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействие, ако такова е необходимо, с оглед качествено и своевременно изпълнение на предмета на договора.

Чл. 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да приеме изпълнението, ако открие отклонения от договорените изисквания. В този случай страните подписват констативен протокол, в който се описват установените отклонения и срок за отстраняването им. При условие, че изпълнителят не се яви или откаже да подпише констативния протокол в срок от 24 часа от надлежното му уведомяване (по телефон, факс, електронна поща) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му изпраща уведомление, в което описва своите констатации, които са обвързващи за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Отклоненията се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка в дадения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати договорното възнаграждение в сроковете, по начина и при условията, уговорени в настоящия договор, по цени, посочени в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

ІV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 10. (1) Общата стойност на предмета на настоящия договор е ...................................... лева без вкл. ДДС или ............................................. лева с вкл. ДДС.

(2) Плащането ще се извършва в български лева, по банков път, с платежни нареждания по посочена от изпълнителя банкова сметка, в срок до 5 работни дни след приключване на изпълнението и представяне на: двустранно подписан протокол за приемане на извършените дейности от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без забележки (Образец № 1 към договора) и фактура - оригинал, с посочено точно описание на извършените дейности.

(3) Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: …………….

IBAN: …………….

BIC: …………….

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя за изпълнените от него работи, които са приети по реда на чл. 45б, ал. 1 от ЗОП.

V. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. (1) Срокът за завършване на всички дейности, предмет на настоящия договор, е не повече от 45 (четиридесет и пет) календарни дни, считано от датата на сключването му.

(2)Гаранционни срокове-съгласно чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 на Наредба № 2/31.07.2003г. за въвеждането в експлоатация на строежите в Р. България минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти, издадена от Министъра на регионалното развитие и благоустройство(Обн. ДВ бр. 72 от 15.08.2003г.).

Чл. 12. Договорът се прекратява:

1.  по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

2.  при изпълнение на предмета му;

3.  в предвидените от закона случаи;

4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява някое от задълженията си  по договора.

VI. ОТГОВОРНОСТИ И ГАРАНЦИИ

Чл. 13. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши дейностите, предмет на настоящия договор, в уговорените срокове за изпълнение, същият дължи обезщетение в размер на 2 (два) % от стойността на договора без включен ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от стойността на договора. Ако изпълнението бъде забавено с повече от десет дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора.

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора в седемдневен срок от сключването му, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 30% от стойността на договора без включен ДДС.

(3) В случай на прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му дължи заплащане на дейностите по тези точки от ценовото му предложение, при които са реално извършени и в пълен обем. Заплащането се извършва след приспадане на дължимите обезщетения и неустойки.

(4) В случай, че по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не бъдат спазени договорените срокове за плащане, същият дължи обезщетение в размер на 1/360 от законната лихва върху просрочената сума за всеки ден от периода на забава, но не повече от размера на забавеното плащане.

(5) Минималните гаранционни срокове на изпълнените довършителни работи е съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, считано от датата на приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като проявилите се дефекти в този срок се отстраняват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 14. Плащането на обезщетения и неустойки не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над техния размер.

VIІ. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 15. Страните се задължават да решават всички спорни въпроси по взаимно съгласие, а при невъзможност – спорът ще се решава по реда на ГПК и действащото законодателство.

Чл. 16. (1) Всяка кореспонденция до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва в писмена форма и се завежда в деловодството на Районна здравноосигурителна каса Видин, на адрес: гр. Видин, бул. "Панония" № 2.

(2) Писмената кореспонденция на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се осъществява по следните начини:

- чрез лично връчване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или определен негов представител.

- чрез изпращане по пощата на адреса на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

-  чрез изпращане по факс на № ………………………….;

-  чрез изпращане по електронна поща на e-mail: …………………………;

Длъжностни лица, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които имат право да подписват фактури, приемо-предавателни и констативни протоколи:

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Длъжностни лица, определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които имат право да подписват фактури, приемо-предавателни и констативни протоколи, както и да приемат лично кореспонденция от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Неразделна част от настоящия договор са:

- Техническа спецификация - Приложение № 1;

- Техническо предложение - Приложение № 2;

- Ценово предложение - Приложение № 3.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                        ИЗПЪЛНИТЕЛ:

## Образец № 1 към договор

## ПРОТОКОЛ

## № 1

Днес, .................2015 г., в гр. Видин, във връзка с изпълнението и приемането на ремонтно - строителни работи по  Договор №.................от …...2015 г., в присъствието на:

……………………………, в качеството му на упълномощен представител на Възложителя

и

……………………………, в качеството му на упълномощен представител на Изпълнителя

бе съставен настоящият протокол за приемане на Ремонтно - строителни работи за подмяна на счупени фасадни облицовъчни плочи и укрепване на фасадна облицовка на сградата на РЗОК - Видин.

Описание на извършените ремонтно - строителни работи: ..................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Възложителят приема ремонтно - строителните работи и прави следните забележки/възражения: .................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

За Възложител:  ..........................                      За Изпълнител: .....................

 Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които представляват съответния участник според документите му за регистрация.