РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА - ГР. ПЛОВДИВ

**ул. “Христо Чернопеев” № 14, тел: 603 011, факс: 603 013**

**І. Общи изисквания към участниците:**

1. Представяне на участника ***(Приложение №1).***

2. Удостоверение, валидно най-малко към датата, определена като краен срок за подаване на офертите, издадено от компетентни органи, съгласно националното законодателство на страната, в която е регистриран участника, доказващо регистрацията му в професионалните или търговските регистри на страната с предмет строителство. За българските участници – Удостоверение и Талон за вписване в Централния професионален регистър за извършване на строежи - фотокопие, заверено от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”.

3. Копие на споразумение или учредителен договор, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице. В него изрично следва да е вписано, че обединението ще участва или е създадено за настоящата обществена поръчка и до действието на срока й и евентуално подписания по нея договор, и че за този период съставът на обединението няма да се променя. В документът следва задължително да е определено лицето, което представлява обединението в хода на процедурата и при изпълнение на поръчката. Ако не е определено такова лице, то всички членове на обединението трябва с изрично пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие) да овластят представляващ обединението.

4. Списък на договори за изпълнение на СМР/СРР на не по-малко от 5 договора за обекти, изпълнени през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата с посочване на датите на сключване и приключване на договорите, възложителите, предмета и стойността на договорите – подписан и подпечатан на всяка страница от участника. За отговарящите на по-горните условия договори, посочените в списъка, трябва да са представят Удостоверения за добро изпълнение, подписани от законен представител на съответния възложител в оригинал или нотариално заверени копия. В удостоверенията трябва да е цитиран предметът на съответния договор, качеството на изпълнителя (самостоятелно участие, участник в обединение или участие като подизпълнител), датата на приключване на договора, мястото, вида и обема на извършеното строителство, както и дали възложеното СМР е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания и условията на конкретния възложител.

**Важно!** В списъка на договорите се посочват само договори за обекти, сходни с предмета на поръчката. Под строителство, сходно с предмета на настоящото възлагане да се разбират дейности като: извършване на строително-монтажни работи на административни или обществени сгради и/или др. подобни обекти с обществено предназначение.

5. Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на СМР, включително на тези, отговарящи за контрола на качеството - подписан и подпечатан на всяка страница от участника. Списъкът трябва да дава информация за лицата, които ще извършват строително-монтажните работи и за инженерно-техническият екип. За лицата, които ще извършват строително-монтажните работи следва да се посочат имената и професионалната им квалификация във връзка с конкретно изпълняваните от тях дейности, а за инженерно-техническия (ръководен) екип се посочва и информация за правната връзка с участника, данни за професионалния опит и завършеното образование и квалификационна степен, а за отговорник/координатор ЗБУТ и идентификационни данни (сериен номер и обучаващ орган) на сертификат/и за правоспособност.

**Важно!** За изпълнение на поръчката, участниците следва да имат на разположение списъчен брой от лица, които ще извършват СМР, отговарящ на посоченото в линейния график за изпълнение на поръчката и инженерно-техническият екип, който следва да включва най-малко лицата по-долу, отговарящи на следните условия:

- минимум едно технически правоспособно лице, което да осъществява техническото ръководство на строителния обект с не по-малко от три години професионален опит по специалността.

**Важно!** Технически правоспособни са лицата получили дипломи от акредитирани висши училища с квалификация „строителен инженер“, „инженер“, както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“ – чл.163 а (2) от ЗУТ.

- минимум едно правоспособно по смисъла на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. техническо лице, което да осъществява функциите на координатор ЗБУТ, с не по-малко от една година професионален опит.

6. Участниците представят заверени с оригинала копия на валидни най-малко към датата, определена като краен срок за подаване на офертите сертификати за:

а) Внедрена система за управление на качеството при участника с обхват строителство по стандарт ISO 9001, еквивалентен сертификат или доказателства за еквивалентни мерки;

б) Внедрена Система за управление на качеството при участника с обхват строителство по стандарт OHSAS 18001, еквивалентен сертификат или доказателства за еквивалентни мерки;

в) Внедрена Система за управление на качеството при участника с обхват строителство по стандарт ISO 14001, еквивалентен сертификат или доказателства за еквивалентни мерки.

7. Декларация за приемане на условията в проекта на договор – в оригинал, подписана от участника (свободен текст).

**ІІ. Техническо предложение на участника,** в оригинал, подписано и подпечатано на всяка страница от участника, съдържащо:

1. Обяснителна записка по всички части за изпълнение на обекта, която да съдържа:

- Реалистичен и изпълним от гледна точка на технологичните процеси в строителството подробен линеен график за изпълнението на СМР в календарни дни (по обекти и по пера, съгласно количествената сметка Приложение №2), придружен с диаграма на работната ръка, съответстваща на броя на лицата, които ще извършват строително-монтажните работи и са посочени в списъка по т. 4 от раздел І. „**Общи изисквания към участниците**“ от настоящата заповед и диаграма на необходимата механизация, който да обосновава и доказва предложения в офертата срок за изпълнение.

- Методология и организация на изпълнението – в съответствие със спецификата на дейностите и взаимовръзките в строителството и посоченото в графичното изображение на линейния график;

- Схема на местата за складиране на строителни продукти, временни работилници и контейнери за отпадъци;

2. Декларация за това, че предлаганите от изпълнителя строителни продукти отговарят на изискванията на Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и съответните приложими европейски директиви - в оригинал, подписана от участника (свободен текст).

3. Списък на основните материали, които ще бъдат вложени в строителния обект, съдържащ минимум следната информация – вид продукт, страна на произход и производител - в оригинал, подписан от участника.

**ІІІ. Ценово предложение,** съгласно ***Приложение № 3*** и остойностена количествена сметка, съгласно ***Приложение № 2*** към публичната покана - в оригинал, подписани и подпечатани на всяка страница от участника. Цените по предходното изречение се посочват с включен и без включен ДДС. Условие на възложителя е ценовото предложение да е изготвено в пълно съответствие с предварително определените единица мярка, количество и видове СМР от Количествена сметка за извършване на СМР - ***Приложение № 2*** от документацията за участие и да не надвишава сумата от 76 235,30 лева без ДДС. Единичните цени следва да бъдат в български лева, изчислени до втория знак след десетичната запетая и да включват всички разходи за реализацията на поръчката като същите се доказват с анализи на цени! Когато в даден номенклатурен ред от количествената сметка не са изрично упоменати „доставка и монтаж”, при условие, че няма друга подобна позиция, за която да е посочено това условие, се приема, че в единичната цена са включени всички видове и количества за материали, труд, механизация, допълнителни разходи и печалба, необходими за окончателното изпълнение на този вид работа.

**Важно!** Варианти на офертата не се приемат!

**ІV. Условия във връзка с изпълнението на поръчката.**

1.Начало и край на изпълнение: Ремонтите ще се изпълнят при готовност от страна на Възложителя с оформяне на съответния акт в строителството, удостоверяващ откриването на строителната площадка. Обектът се счита окончателно предаден на Възложителя след приключване на всички строителни работи (СМР) и приемането им от Възложителя и съставянето на всички необходими актове и протоколи по време на строителството.

2. Срокът за изпълнение на поръчката е не повече от 60 календарни дни от датата на подписване на акта за откриване на строителната площадка.

3. Плащанията се извършват до 30 календарни дни от подписването на двустранен протокол за действително извършени строително-монтажни работи, количества и стойности с единични цени, посочени в количествено-стойностната сметка и представяне на оригинална фактура от Изпълнителя.

4. Образуване на предлаганата цена:

В цената, която ще бъде заплатена от възложителя за изпълнението на поръчката, са включени всички разходи на изпълнителя по изпълнението на строителните дейности, включително материали, труд, механизация, транспорт на материали и работници, доставка на обекта на необходимата техника, необходимите подготвителни и завършителни работи, почистване на обектите и извозване на строителните отпадъци, в това число и застраховките по чл.171 и чл. 172 от ЗУТ.

Окончателната стойност на поръчката се определя на база Количествено-стойностна сметка за действително извършени строителни работи, подписани от изпълнителя и одобрени от възложителя.

5. Гаранционен срок на СМР: участниците следва да предложат гаранционeн срок за изпълнените СМР съгласно Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, но не по-малко от 5 години.

Участниците се отстраняват от участие, когато: не са представени документи, които задължително се изискват за участие в процедурата; офертата не отговаря на предварително обявените с публичната покана условия от възложителя и/или предложенията по показателите за оценка са извън предварително обявените от възложителя граници.

**V. Критерий за оценка на офертите, относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите.**

**Критерий за оценка на офертите е „Икономически най-изгодната оферта“.**

Икономически най-изгодната оферта е офертата, която е получила най-висока комплексна оценка. Комплексната оценка (КО) се получава като сбор от оценките по техническите и финансовите показатели, както следва:

КО = ФО + ТО, където:

ФО е финансова оценка с максимален брой точки 50 (50%);

ТО е техническа оценка с максимален брой точки 50 (50%);

**Техническата оценка (ТО**) - се образува като сбор от оценките по следните показатели с относителна тежест, представляващи сбора от оценките както следва: ТО = Т1 + Т2 + Т3, където се оценяват:

Т1 – Срок на изпълнение на строително – монтажните работи в календарни дни – 20 т. Относителна тежест в ТО - 20 %.

Величината на показателя се изразява с число до 20, като за всеки календарен ден, с който се намалява срокът за изпълнение на предвидените СМР, считано от максималния такъв (60 календарни дни), оценката се увеличава с 2 точки до достигане на максималния, предвиден в методиката брой точки по този показател.

Т2 – Срок за реакция при рекламация в календарни дни – 20 точки. Относителна тежест в ТО – 20 %.

Най-ниското предложение на участник за срок за рекламация получава 20 точки. Следващите по сила предложения получават съответно 10, 5, 4, 3 и 2 точки. Всички останали предложения получават по една точка. При констатиране на едни и същи предложeния в определен оценяем диапазон, участниците получават еднакъв брой точки.

Т3– Гаранционен срок на извършените СМР, изразен с цели числа в месеци – от 0 до 10 точки. Относителна тежест в ТО – 10 %

Величината на показателя се изразява с число до 10, като за всеки месец, с който се увеличава предложения от конкретен участник гаранционен срок на изпълнените СМР, считано от минималния такъв (60 месеца), оценката се увеличава с 1 точка до достигане на максималния, предвиден в методиката брой точки по този показател.

**Финансова оценка (ФО)** – Предложената обща цена за изпълнение на поръчката. Относителна тежест в КО – 50 %. Величината на показателя се изразява с число до 50, което се изчислява по следната формула:

Най-ниска предложена цена

**ФО** = ----------------------------------------- х 50 т.

Предложена цена

**Крайната комплексна оценка за класиране на участниците се формира при следната формула:**

**КО = ТО + ФО**, като максималният общ брой точки е 100.